

|  |
| --- |
| Informe de  Planificación  Individual |
| Jesús Cárdenas Conejo  (jescarcon@alum.us.es) |
| 8-03-2023  Grupo: C1.02.10  Repositorio: https://github.com/IsmaelRuizJurado/Acme-L3-D02 |



Tabla de Contenidos

[Resumen del Documento 3](#_Toc129966652)

[Historial de Versiones 4](#_Toc129966653)

[Introduccion 5](#_Toc129966654)

[Contents 6](#_Toc129966655)

[Conclusiones 7](#_Toc129966661)

[Bibliografia 8](#_Toc129966662)

# Resumen del Documento

En este documento encontrará información relativa sobre cómo se divide en tareas mi parte asignada del proyecto, decido escribirlo en una tabla donde puede encontrar para cada tarea: su título, descripción sucinta, rol/es, tiempo planificado y Tiempo real luego calculo el precio del trabajo realizado

# Historial de Versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Fecha | Descripcion de los cambios |
| 1.0 | 8/03/2023 | Creación del documento de planificación |
| 1.0 | 17/03/2023 | Actualización del tiempo final del UML |

# Introduccion

En este documento presento una tabla para las tareas del proyecto. Cada nueva fila incluye el título de la tarea, una descripción sucinta de la tarea, el rol asignado, el tiempo planificado para realizar la tarea y el tiempo final para esa tarea. En la columna final se calcula el costo de esa tarea.

El coste establecido para la tarea es de 30 €/h para las tareas de gestor y analista y de 20 €/h para las de desarrollador.

# Contents

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titulo | Descripcion | Role/s | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Coste |
| Tarea de grupo: modelo de dominio UML | Crear un UML  con todos los elementos necesarios para el entregable . | Analista | ~20 | 60’ | 30€ |
| Tarea de grupo: Entidad Offer | Add an entity created by an administrator with : moment, a heading ,summary ,availability period, a price and an optional link. | Desarrollador | ~20 | 23’ | 7,7€ |
| Tarea Individual:Crear el rol Lecturer | Create Lecturer role with the following parameters: alma mater a résumé , list of qualifications ,and an optional link | Desarrollador | ~20 | 16’ | 5,3€ |
| Tarea individual:Crear la entidad Course | A course with the following data about them: a code,a title,an abstract, a type(theory , hands-on),a retail price and an optional link | Desarrollador | ~20 | 7’ | 2,3€ |
| Tarea individual:Crear la entidad Lecture | A Lecture with the following data : a title ,an abstract, an learning time ,a body, a type(theory , hands-on), and an optional link | Desarrollador | ~20 | 5’ | 1.7€ |
| Tarea individual:Crear el Lecturer Dashboard" | The system must handle lecturer dashboards with the following data: total number of theory and hands-on lectures; average, deviation, minimum, and maximum learning time of the lectures; average, deviation, minimum, and maximum learning time of the courses | Desarrollador | ~20 | 5’ | 1.7€ |
| Tarea individual:Crear datos iniciales. | Create sample data test.Lecturer accounts with credentials “lecturer1/lecturer1”and “lecturer2/lecturer2”. | Desarrollador | ~25 | 60’ | 20€ |
| Documento de Analisis | Crear informe de análisis | Analista | ~25’ | 27’ | 13.5€ |
| Documento de Planificacion | Crear informe de planificacion | Analista | ~25’ | 15’ | 7.5€ |

# Conclusiones

Esta tabla ayudará al grupo a organizar las tareas dando una visión general de la división de todas las tareas y calcular el costo final de cada requisito individual.

# Bibliografia

Intencionadamente en blanco.